editor-mapes

Document base de producte, context de desenvolupament i full de ruta

Versió de treball · 2026-03-10

Propòsit d’este document: servir com a base comuna per a continuar el desenvolupament de l’app, com a context reutilitzable en converses noves, i com a referència interna per a decidir prioritats, abast i ordre d’implementació.

| Tipus d’app | Editor GIS lleuger orientat a mapes per a documents municipals, plans, diagnòstics i actuacions. |
| --- | --- |
| Entorn actual | React + Vite + Leaflet / react-leaflet, desenvolupament en VS Code amb extensió de Codex i Git. |
| Prioritat | Estabilitat del mapa, canvis petits o paquets coherents, commits freqüents i verificació local. |
| Objectiu final | Crear, editar, importar, exportar i maquetar capes geolocalitzades amb una interfície eficient i preparada per a producció. |

# 1. Context i estat actual del projecte

L’app ja ha superat la fase de prototip molt fràgil i ha entrat en una fase de construcció incremental. El criteri de treball que s’ha demostrat més útil és avançar en passos prudents, amb canvis menuts o paquets coherents, provant sempre en local i guardant punts segurs amb Git.

## 1.1. Entorn de treball

• Desenvolupament en VS Code, amb ús de l’extensió de Codex per aplicar canvis acotats.

• Projecte obert dins d’una carpeta anomenada editor-mapes, amb l’app dins d’app/.

• Execució local amb Vite, habitualment en http://localhost:5173/.

• Git inicialitzat i utilitzat com a mecanisme de control de punts segurs després de cada millora validada.

## 1.2. Principis de treball acordats

• Treball pas a pas, sense reprendre intents antics fallits si ja s’ha trobat una base estable.

• Instruccions molt concretes, curtes i fàcils de seguir.

• Prioritat absoluta a l’estabilitat del mapa i als canvis mínims necessaris.

• Evitar refactors grans o propostes massa ambicioses abans de tindre una base robusta.

• Cada canvi funcional es valida en local i, si funciona, es guarda amb Git.

## 1.3. Funcionalitat actual ja aconseguida

• Mapa estable, amb zoom funcional i sense els problemes inicials de renderitzat i redimensionament.

• Interfície general existent amb topbar, panell esquerre de capes, zona central de mapa i panell dret / llegenda.

• Modes de treball separats: seleccionar, crear punt, crear línia, crear polígon i eliminar.

• Capes de punts amb creació, visibilitat, renombrat, activació, eliminació si estan buides i capa activa funcional.

• Punts geolocalitzats amb creació en capa activa, moviment, eliminació, label editable i visualització del label al mapa.

• Capes de línia amb estructura pròpia, capa activa, dibuix bàsic, esborrany temporal, guardar, visualitzar i eliminar individualment.

• Capes de polígon amb estructura pròpia, capa activa, dibuix bàsic, esborrany temporal, guardar, visualitzar i eliminar individualment.

• Scroll intern als panells laterals per evitar desbordaments quan hi ha moltes capes.

• Millores d’usabilitat en els modes de dibuix: cursor crosshair i previsualització del següent clic.

## 1.4. Estat del producte en una frase

L’app ja és un editor cartogràfic funcional a nivell bàsic per a punts, línies i polígons, però encara no és un producte complet per a fluxos reals de treball municipal, perquè li falten persistència, context territorial, estilització rica, importació/exportació geogràfica i exportació visual.

# 2. Visió de producte

La visió no és construir un GIS genèric immens, sinó un editor cartogràfic lleuger i pràctic, orientat a generar mapes per a documents de planificació, estratègia, participació, diagnòstic i actuacions municipals.

• Seleccionar un municipi i enquadrar ràpidament el mapa.

• Triar diferents fons cartogràfics adequats per a cada document.

• Crear capes pròpies de punts, línies i polígons amb simbologia clara.

• Importar informació geolocalitzada externa i reaprofitar-la dins del projecte.

• Exportar tant dades geogràfiques com imatges finals per a memòries, informes o mapes interactius.

## 2.1. Casos d’ús principals

| Cas d’ús | Què necessita fer l’usuari | Impacte |
| --- | --- | --- |
| Mapa per a document | Triar municipi, crear capes pròpies, ajustar estil i exportar imatge final. | Ús immediat per a memòries, plans i presentacions. |
| Treball amb dades externes | Importar capes geolocalitzades, reordenar-les i adaptar-ne l’estètica. | Evita rehacer informació ja existent. |
| Reutilització entre projectes | Guardar projecte i exportar capes geolocalitzades per a altres apps o mapes interactius. | Continuïtat real del treball. |

# 3. Funcionalitats desitjades

A continuació es resumeix el conjunt de funcionalitats objectiu que s’han expressat per a l’app.

## 3.1. Context territorial i navegació

• Buscador de municipis amb suggeriments mentre s’escriu el nom.

• Centrat i zoom automàtic al municipi triat.

• Possibilitat de mostrar o usar el límit municipal com a referència.

• Catàleg més ampli de capes base o mapes de fons.

## 3.2. Edició cartogràfica i simbologia

• Crear punts, línies i polígons sobre capes pròpies.

• Triar color, gruix de vora, transparència i, quan siga possible, tipus de línia (contínua, discontínua, puntejada).

• Poder assignar icones als punts, idealment a partir d’un conjunt usable d’icones gratuïtes.

• Controlar l’ordre visual de les capes (quines van per damunt o per baix).

## 3.3. Dades externes

• Importar capes geolocalitzades descarregades d’altres fonts.

• Modificar les característiques visuals d’eixes capes un cop importades.

• Canviar l’ordre de visualització de les capes importades.

• Exportar punts, línies i polígons en formats geolocalitzats per reutilitzar-los en altres projectes.

## 3.4. Exportació final per a documentació

• Exportar la vista del mapa a PNG.

• Exportar també a PDF.

• Valorar SVG més avant, quan la resta de la cadena estiga madura.

• Poder triar l’enquadrament i, idealment més avant, afegir llegenda, escala i altres elements cartogràfics.

## 3.5. Interfície i eficiència

• Replantejar la interfície quan la base funcional siga més completa.

• Optimitzar fluxos de treball per reduir clics i guanyar velocitat.

• Separar millor eines, propietats, capes i estils per a un ús més productiu.

# 4. Criteris de producte i arquitectura

Perquè l’app puga créixer sense trencar-se, convé assumir uns criteris de disseny del producte i de l’arquitectura funcional abans d’afegir massa funcionalitats noves.

## 4.1. Criteris funcionals

• Primer persistència i context; després més funcionalitats visibles.

• Primer estil per capa; només més avant, si fa falta, estil per element individual.

• Primer GeoJSON com a format estàndard d’importació/exportació; altres formats poden vindre després.

• Primer PNG i PDF per a exportació visual; SVG es deixa per a una fase posterior.

• Primer un subconjunt útil d’icones; no començar amb una integració enorme i poc controlada.

## 4.2. Model de dades recomanat

Convé consolidar progressivament un model unificat de capes. No cal fer una gran reescriptura immediata, però sí orientar el creixement cap a una estructura coherent com esta:

layer = {
  id,
  type,          // point | line | polygon | imported
  name,
  visible,
  locked,
  zIndex,
  style,
  features,
  source
}

I, dins de style, separar propietats segons geometria:

• Punts: color, grandària, contorn, opacitat, icona.

• Línies: color, gruix, opacitat, patró de línia.

• Polígons: color de vora, gruix, color de farcit, opacitat de farcit i de vora.

## 4.3. Decisions de prudència

• Evitar una gran refactorització del mapa mentre la funcionalitat encara està creixent.

• Afegir noves capacitats en blocs coherents, no en grans salts amb massa incertesa.

• Mantindre lògiques específiques separades per mode (select, point, line, polygon, delete).

• Fer visible allò que encara no està implementat, però no activar-ho fins que estiga realment estable.

# 5. Full de ruta recomanat

El full de ruta es planteja per fases. L’ordre és important perquè cada bloc prepara el següent i evita que s’acumule una interfície molt rica damunt d’una base encara massa fràgil.

| Fase | Objectiu | Entregables principals | Prioritat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persistència del projecte | Exportar JSON, importar JSON, format de projecte estable | Molt alta |
| 2 | Context territorial | Buscador de municipis, centrat, zoom, límit municipal opcional | Molt alta |
| 3 | Basemaps | Catàleg ampli de fons cartogràfics i selector clar | Alta |
| 4 | Estils per capa | Color, gruix, transparència, línia discontínua, farcits | Alta |
| 5 | Icones en punts | Catàleg inicial d’icones i selector usable | Mitjana-alta |
| 6 | Importació geogràfica | GeoJSON com a primer format d’entrada | Alta |
| 7 | Exportació geogràfica | GeoJSON per capa o conjunt de capes | Alta |
| 8 | Exportació visual | PNG, PDF i millora d’enquadre | Alta |
| 9 | UX i eficiència | Redisseny de toolbar, panells i fluxos | Mitjana |

## 5.1. Fase 1: persistència del projecte

Este bloc hauria d’anar primer. Una vegada l’app ja pot crear punts, línies i polígons, fa falta poder guardar eixe treball i reobrir-lo.

1. Exportar projecte actual a un fitxer JSON descarregable.

2. Importar projecte des d’un JSON vàlid.

3. Guardar com a mínim center, zoom, basemap si existeix, layers, capes actives i propietats necessàries per reobrir.

4. Definir una versió del format de projecte per facilitar compatibilitats futures.

## 5.2. Fase 2: municipi i enquadrament

1. Incorporar un dataset de municipis, preferentment local al projecte per evitar dependències inestables en la primera versió.

2. Afegir un camp de cerca amb suggeriments.

3. En seleccionar un municipi, fer fitBounds o centrat amb zoom adequat.

4. Opcionalment, visualitzar el límit municipal com a ajuda de context.

## 5.3. Fase 3: més capes base

1. Passar de les poques opcions actuals a un catàleg configurable de basemaps.

2. Separar metadades del basemap (nom, plantilla, atribució, maxZoom) de la lògica del mapa.

3. Revisar llicències i atribucions abans d’afegir opcions noves.

## 5.4. Fase 4: estils i simbologia per capa

1. Afegir inspector d’estil per a capes de punts, línies i polígons.

2. Permetre color, gruix, opacitat i patrons bàsics de línia.

3. Permetre color de farcit i transparència per a polígons.

4. Afegir z-index o un mecanisme equivalent per ordenar capes.

## 5.5. Fases següents

• Icones de punts amb un catàleg inicial curat i buscador simple.

• Importació GeoJSON com a primer format suportat.

• Exportació GeoJSON per reutilització en altres mapes i aplicacions.

• Exportació visual a PNG i PDF.

• Redisseny d’interfície una vegada la base funcional estiga madura.

# 6. Decisions de producte que convé tancar prompte

1. Àmbit del cercador de municipis: Comunitat Valenciana com a primera fase o tot Espanya.

2. Format oficial del projecte guardat: JSON propi amb camp de versió.

3. Primer format d’intercanvi geogràfic: GeoJSON.

4. Nivell inicial d’estils: per capa, no per element.

5. Exportació visual inicial: PNG primer i PDF després.

6. Catàleg inicial d’icones: subset controlat abans d’una integració més gran.

# 7. Metodologia de desenvolupament recomanada

L’experiència acumulada fins ara mostra que el flux més eficaç és continuar treballant amb canvis petits o paquets mitjans coherents, sempre amb prova manual immediata i commit quan el resultat és estable.

• Un sol objectiu clar per prompt o un paquet curt de canvis molt connectats.

• No tocar el mapa si el canvi es pot resoldre en panells, estat o UI auxiliar.

• Evitar refactors preventius; refactoritzar només quan hi haja un problema real o una duplicació greu.

• Guardar punts segurs sovint amb missatges de commit descriptius.

• Quan una funcionalitat falle, corregir només el conflicte concret abans de passar a la següent.

## 7.1. Estructura de treball suggerida per a converses noves

Una conversa nova hauria de començar amb: context del projecte, estat actual, principi de canvis prudents, petició d’un següent pas concret i recordatori que, si funciona, es farà commit i després es continuarà.

# 8. Prompt base reutilitzable per a una conversa nova

El text següent es pot copiar com a punt de partida en una conversa nova per conservar context sense haver de reconstruir-lo tot.

Estem desenvolupant en VS Code un editor de mapes per a documents municipals dins d’un projecte anomenat `editor-mapes`.

Context:
- treballem pas a pas
- tinc poca experiència tècnica
- vull instruccions concretes i fàcils de seguir
- treballe amb VS Code + extensió de Codex
- cada canvi funcional el prove en local i, si funciona, faig commit amb Git
- prioritza estabilitat del mapa i canvis mínims

Tecnologia:
- React + Vite
- Leaflet / react-leaflet
- Git inicialitzat
- desenvolupament local

Estat actual:
- mapa estable
- capes de punts, línies i polígons
- crear, veure i eliminar geometries bàsiques
- labels bàsics
- modes select / point / line / polygon / delete
- scroll intern en panells
- millores de precisió de dibuix

Objectiu de producte:
- guardar i obrir projectes
- cercar municipis i centrar el mapa
- ampliar basemaps
- millorar estils i simbologia
- importar i exportar dades geolocalitzades
- exportar mapes a PNG/PDF
- redissenyar la UI més avant

Flux de treball:
1. digues-me el següent pas més prudent
2. dona’m exactament el prompt per a Codex
3. jo el prove en local
4. si funciona, dona’m la comanda git commit
5. després seguim

# 9. Recomanació clara de continuació

El bloc següent recomanat és este, i convé mantindre’l en este ordre:

1. Exportar projecte actual a JSON.

2. Importar projecte des d’un JSON.

3. Buscador de municipi i centrat/zoom.

4. Catàleg més ampli de capes base.

5. Estils per capa.

6. Importació i exportació GeoJSON.

7. Exportació visual a PNG i PDF.

# 10. Conclusió

L’app ja ha deixat de ser un experiment fràgil i té una base funcional sòlida. El valor ara no està en accelerar sense ordre, sinó en construir la següent capa de producte amb criteri: persistència, context territorial, estils, formats d’intercanvi i exportació final. Si es manté la metodologia actual —canvis prudents, validació local i commits freqüents— és perfectament viable convertir l’editor en una ferramenta realment útil per a treball municipal i projectes cartogràfics propis.